------------------------------------------------------------------------

STAVBA VODOVODU – AKTUÁLNÍ INFORMACE

-------------------------------------------------------------------------

# Stavba vodovodu pokračuje. Přinášíme aktuální informace.

Vážení spoluobčané,

výstavba nového vodovodu v naší obci pokračuje podle plánu. V současné době je položen hlavní vodovodní řad od Milčic, v ulici Na Stachově a v ulici Kouřimská.

V následujících dnech předá realizační firma VPK Suchý s.r.o. obci orientační harmonogram prací. Jakmile jej obdržíme, zveřejníme jej na webových stránkách obce, aby měl každý přehled o předpokládaných termínech prací v jednotlivých ulicích.

Před zahájením výstavby vodovodních přípojek budou vlastníci dotčených nemovitostí včas kontaktováni stavbyvedoucím panem Liborem Skalou, který s nimi domluví umožnění vstupu na pozemek a další organizační záležitosti související s realizací přípojky.

Možná jste si také všimli obdélníkových výřezů v komunikacích, které jsou provizorně překryty asfaltovým recyklátem. Tyto zásahy souvisejí s technologií řízených protlaků, která je na některých úsecích stavby využívána. Nejedná se tedy o závadu ani nedokončenou opravu komunikace, ale o běžnou součást stavebního postupu.

Prosíme všechny občany o zvýšenou opatrnost a ohleduplnost při pohybu po obci. Výstavba vodovodu je rozsáhlou investiční akcí, která se dotýká prakticky celé obce a její realizace bude probíhat až do podzimu příštího roku.

Průběh stavby je pravidelně kontrolován na kontrolních dnech za účasti technického dozoru stavby, zástupců společnosti VPK Suchý s.r.o. a zástupců obce Tatce. Veškeré vzniklé situace jsou průběžně řešeny tak, aby byl dopad stavby na běžný život v obci co nejmenší.

O dalším postupu stavby i o harmonogramu prací vás budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek obce, sociálních sítí i dalších informačních kanálů.

Děkujeme za vaši trpělivost, pochopení a ohleduplnost.

------------------------------------------------------------------------OBEC TATCE